ACTA DE REUNIÓN MENSUAL DEL IXP-LPL

DATOS DEL IXP: Subcomisión Administradora DEL IXP/ NAP Cabase Regional LA PLATA

DATOS DE LA REUNIÓN: FECHA: 19 de setiembre 2020 de 14.00 a 15.00

Acta Confeccionada por Raúl Crudele

PRESENTES EN LA REUNIÓN – VIRTUAL POR ZOOM

| Nº | Nombre | Participa por |
| --- | --- | --- |
| 1 | Christian Pazos | CABASE |
| 2 | Martín Rodríguez | CABASE |
| 3 | Jorge Di Lorenzo | Citarella |
| 4 | Gonzalo Morales | Coop Abasto |
| 5 | Carlos Rando | GIZA |
| 6 | Maximiliano Sosa | Magalajo |
| 7 | Pablo Sosa | Magalajo |
| 8 | Raul Crudele | Sista |
| 9 | Ignacio Gale | Surporaire |
| 10 | Ariel Santos | TWO |

TEMARIO:

1)	MINUTA ANTERIOR	2

2)	ADMINISTRACIÓN	2

3)	COMPRAS	2

4)	INSTALACIONES EN EL IXP	2

5)	STATUS DE CONEXIONES TÉCNICAS DEL IXP LPL:	3

6)	STATUS DE CONEXIONES TÉCNICAS DE LOS MIEMBROS DEL IXP LPL	3

7)	ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES	3

8)	REUNIÓN DEL IXP LPL	3

9)	REUNIÓN DE COMISIONES DE CABASE (TODAS VIRTUALES)	4

10)	INSTITUCIONALES	4

11)	VARIOS	4

# MINUTA ANTERIOR

Minuta anterior circulada a la lista del IXP naplaplata@listas.cabase.org.ar por Raúl Crudele, con fecha 14/09/2020.

No habiéndose recibido objeciones, la misma se considera aprobada.

# ADMINISTRACIÓN

Se detallan los montos informados por  Graciela Sánchez responsable de Administración de CABASE:

CAJA EN PESOS: 162.001.98 a fecha: 19/10/2020

FONDO DE RESERVA unificado: EN PESOS: $ 41500.- y EN DÓLARES  U$S 4.530.-

MONTO FACTURADO Y NO COBRADO EN PESOS: $ 225.838,36 de acuerdo al siguiente detalle (Informado por Graciela Sánchez el 19/10/2020)

EN MORA: las siguientes Razones Sociales (Informado por Graciela Sánchez el 19/10/2020):

MENOS DE 30 DÍAS

TOTAL:	$255.780,32

MÁS DE 30 DÍAS

Cyberwave	$19.435.02

Jefatura de Gab.de Minis.Bs.As: $ (12-2019 y 09-2020) )	$160.055.50

Tecno Azar (04 2020 a 09.2020)	$13.024,44

Tecnología Work Out (08-2020 a 09-2020)	$33.323,40

# COMPRAS

PRESUPUESTO EN ETAPA DE CONSULTA:

Comprar 2 módulos SFP monomodo 10G BASE LR (de 10 km o menos), y 2 Patchcord de 10 metros con conectores LC LC en cada extremo, para fibra monomodo. A cargo de ANDRÉS PUGAWKO. Sigue pendiente.

# INSTALACIONES EN EL IXP

4.1 Los caché llegaron, pero no están aún en producción. Se deben incorporar 2 módulos SFP monomodo. Sigue pendiente.

4.2 Está abierto a que los miembros soliciten habilitación de IPv6. Punto de contacto ANDRÉS BARBIERI.

# STATUS DE CONEXIONES TÉCNICAS DEL IXP LPL:

Se solicita a los que faltan, regularizar su status en PEERING DB. Especialmente los ANCHOS DE BANDA.

La información actualizada se puede ver en: https://www.peeringdb.com/ix/904

Todos actualizados a la fecha.

# STATUS DE CONEXIONES TÉCNICAS DE LOS MIEMBROS DEL IXP LPL

INTERCAMBIO MULTILATERAL:

Detalle de miembros en todas las categorías. SE VA A ACTUALIZAR, ESTE CUADRO

| CATEGORÍA | RAZÓN SOCIAL | Intercambio Multilateral si/no |
| --- | --- | --- |
| Pleno | Cadema (9) | Sí |
| Especial | UNLP (1) | Sí |
| Pleno | Metrotel (carrier) | Sí |
| Pleno | Cyberwave (7) | Sí |
| Especial | Pcia Bs As (14) | Sí |
| Pleno | Internet Winds (2) | Sí |
| Pleno | Madacom (5) | Sí |
| Pleno | Silica | No |
| Pleno | Sista (6) | Sí |
| Pleno | Julián Santa Cruz (Sonytel) (11) | Sí |
| Pleno | Tecoar (13) | Sí |
| Pleno | Tecno Azar (12) | Sí, no publica IPv4 |
| Pleno | Sur x Aire (10) | Sí |
| Pleno | Tecnología Work Out (4) | Sí |
| Pleno | Citarella (8) | Sí |
| Pleno | WISP (15) | Sí |
| Pleno | Internet Warp (16) | No (aún no conectado, no tiene ASN ni bloque propio) |
| Pleno | Wi-SIM (17) | Sí |
| Pleno | COTEA (18) | Sí |
| Pleno | Magalajo (19) | Sí |

Detalle de CONEXIONES BILATERALES: No hay

# ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES

NUEVO MIEMBRO INTERESADO EN ETAPA DE CONSULTA: No hay

NUEVO MIEMBRO INTERESADO APROBACION ALTA: No hay

# REUNIÓN DEL IXP LPL

FECHA DE PRÓXIMA REUNIÓN: 16 de noviembre 2020 14.00 hs, VIRTUAL POR ZOOM

Dado que será la penúltima, se sugiere definir modalidad encuentro de fin de año

# REUNIÓN DE COMISIONES DE CABASE (TODAS VIRTUALES)

- SG IXPS y Comisión ISPS – Miércoles 21/10/2020 –15:30 hs

- Cámara Argentina IoT – a confimar

- Com. Hub de Contenidos – Jueves 22/10/2020 – 15.00 ha

- Com. Legales y Pol.Pub. y Econ. Digital – a confimar (la última fue el 15/10)

- CYBERSEGURIDAD – a confimar, poca actividad

La agenda de reuniones de CABASE es abierta, puede verse en www.cabase.org.ar/socios/  opción “CALENDARIO”.

# INSTITUCIONALES

Se ha constituido la Cámara Argentina de IoT, con CABASE como miembro fundador e impulsor. Los socios de CABASE pueden asociarse a la nueva Cámara sin costo. Solicitud de adhesión disponible (Carolina o Patricia).

# VARIOS

11.1. Siguiendo con lo propuesto por Matías Solovian de TWO, el mismo compartió con el grupo, el documento Concurso_de_Precios_Cabase_IXP_LPL_07-2020-V1.0_Inicial, que consiste en su propuesta para la eventual contratación de un enlace de Backup. El planteo básico es repartir el tráfico por igual, entre 2 carriers. Sigue pendiente.

Se plantea la posibilidad de efectuar 2 “licitaciones”, de forma tal de que sean adjudicados 2 carriers independientes, por caminos físicos independientes.

11.2. En la reunión anterior, Metrotel informó que estaba trabajando en la redundancia del enlace con Cabase. Sigue pendiente.

------------------------------------------------