MINUTA DE REUNIÓN DEL IXP-LPL

DATOS DEL IXP: IXP/ NAP Cabase Regional LA PLATA

DATOS DE LA REUNIÓN:

FECHA: 13 de Noviembre 2023 de 14.05 a 14:25

Confeccionada por Raúl Crudele

PRESENTES EN LA REUNIÓN – VIRTUAL POR ZOOM

| Nombre | Participa por |
| --- | --- |
| Andres Barbieri | CESPI |
| Ernesto Golomb | CABASE |
| Julián Santa Cruz | Julián Santa Cruz |
| Julián Vicente | Wi Sim |
| Pedro Brisson | CESPI |
| Raul Crudele | Sista |
| Rómulo de La Fuente | Metrotel |

TEMARIO:

1)	MINUTA ANTERIOR	2

2)	ADMINISTRACIÓN	2

3)	ALTAS/BAJAS DE MIEMBROS	2

4)	CONEXIONES - CARRIERS	2

5)	VARIOS	2

6)	PRÓXIMA REUNIÓN DEL IXP LPL	3

7)	PRÓXIMAS REUNIONES	3

# MINUTA ANTERIOR

La anterior, fue enviada por correo el 10/10/2023, no habiendo objeciones, la misma queda ACEPTADA.

# ADMINISTRACIÓN

Según lo reportado por Sylvia Garcia de Administración

CAJA $: -1.404.766.-

AHORRO (PF) $: 3.336.570.-

AHORRO USD: 4.530.-

DEUDA MIEMBROS $ 974 214.29

Detalle de la deuda:

| Cooperativa Abasto Ltda | $ 29 566.36 |
| --- | --- |
| CPS Comunicaciones SA (metrotel) | $ 21 247.60 |
| Magalajo SA | $ 10 585.08 |
| JEFATURA DE GABINETES DE BS AS | $ 600 000.00 |
| Santa Cruz (SONYTEL) | $ 125 202.33 |
| Tecnologìa Work Out SA | $ 62 410.59 |
| WISIM Comunicaciones SRL | $ 125 202.33 |
| TOTAL | $ 974 214.29 |

Se tendrán más detalles cuando se complete el proceso de migración del sistema de gestión.

# ALTAS/BAJAS DE MIEMBROS

Sin novedad

# CONEXIONES - CARRIERS

Se decide postergar 2 semanas la puesta en producción del switch Huawei 6730 de 48 puertos, a la espera de la correspondiente licencia para activar puertos de 100 Gb.

Con posterioridad a la puesta en marcha dicho equipo, se pondrá a disposición de la comunidad de IXP el switch actualmente en uso, para el que lo quiera adquirir.

Seguimos a la espera de la entrega de los 2 patchcords de fibra de 8 metros (monomodo, dúplex) que ya fueron adquiridos, para los nuevos equipos de Meta / Facebook que ya están rackeados. Lo sigue Andrés B.

El actual de FB está entregando aprox 14 GB

Se está esperando el recambio de las baterías y el mantenimiento de la UPS de la Universidad.

# VARIOS

Urge la implementación de la comunidad 40027:40000 para tomar contenido de los nuevos cachés de Netflix instalados en Ruteo Central, para el que no lo haya hecho. Se pòstergó el apagado de los actuales hasta el 16/11/2023 (este jueves).

Ver el instructivo enviado por Julio Policarpo de CABASE el 08/09/2023, con la única salvedad de que la comunidad es la indicada aquí y no en el doc de referencia.

# PRÓXIMA REUNIÓN DEL IXP LPL

FECHA DE PRÓXIMA REUNIÓN: 11 de diciembre 2023 14.00 hs EVALUAR SI PRESENCIAL

# PRÓXIMAS REUNIONES

- Miércoles 15/11/2023 15:30 SGIXPs y COM.ISPs

- Jueves 23/11/2023 15:00 hs HUB de Contenidos

- Jueves 30/10/2023 11:00 hs CÁMARA ARGENTINA DE IOT

Ver la agenda de reuniones del Calendario de CABASE en www.cabase.org.ar/socios/

-----------------------------------