**MINUTA DE REUNIÓN DEL IXP-LPL**

**DATOS DEL IXP:** IXP/ NAP Cabase Regional **LA PLATA**

**DATOS DE LA REUNIÓN:**

FECHA: **05 de Febrero 2024** de 14.05 a 14:40

Confeccionada por **Raúl Crudele**

**PRESENTES EN LA REUNIÓN – VIRTUAL POR ZOOM**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Participa por** |
| Alejandro Mucic | Madacom |
| Andres Barbieri | CESPI |
| David Agnoluzzi | WISP |
| Ernesto Golomb | CABASE |
| Gonzalo Abrego | Madacom |
| José Luis Duette | Silica |
| Julián Vicente | Wi Sim |
| Raul Crudele | Sista |
| Raúl Girbal | Madacom |
| Rómulo de La Fuente | Metrotel |

**TEMARIO:**

[1) MINUTA ANTERIOR 2](#_Toc158037048)

[2) ADMINISTRACIÓN 2](#_Toc158037049)

[3) ALTAS/BAJAS DE MIEMBROS 2](#_Toc158037050)

[4) CONEXIONES - CARRIERS 2](#_Toc158037051)

[5) VARIOS 2](#_Toc158037052)

[6) PRÓXIMA REUNIÓN DEL IXP LPL 2](#_Toc158037053)

[7) PRÓXIMAS REUNIONES 3](#_Toc158037054)

# MINUTA ANTERIOR

La anterior, fue enviada por correo el **11/12/2023**, no habiendo objeciones, la misma queda **ACEPTADA**.

# ADMINISTRACIÓN

Informado por Ernesto Golomb de CABASE el 05/02/204

Caja: -$146.859,92.- (negativo)Ahorro: $2.982.931,62.-Ahorro: USD 4.530.-Deuda: $1.063.870,21.-.

# ALTAS/BAJAS DE MIEMBROS

Sin novedad

# CONEXIONES - CARRIERS

Metrotel se compromete a presentar propuesta de reducción de precio para las próximas semanas.

Anteriormente se decidió postergar 2 la puesta en producción del switch Huawei 6730 de 48 puertos, a la espera de la correspondiente licencia para activar puertos de 100 Gb. SIN NOVEDAD. Se espera respuesta por parte de Ruteo Central.

Con posterioridad a la puesta en marcha dicho equipo, se pondrá a disposición de la comunidad de IXP el switch actualmente en uso, para el que lo quiera adquirir.

Ya arrancaron los nuevos equipos de Meta / Facebook, pero no se observa tráfico significativo. Lo sigue Andrés B con la gente de Ruteo Central.

El recambio de las baterías y el mantenimiento de la UPS de la Universidad ya está resuelto.

# VARIOS

Se planteó la necesidad de contar con el acceso a Observium y Netflow, para lo cual cada empresa debe solicitarlo a Ruteo Central, [noc@cabase.org.ar](mailto:noc@cabase.org.ar). El colaborador Alejandro Mucic se ofrece a cooperar con quien se lo requiera.

# PRÓXIMA REUNIÓN DEL IXP LPL

FECHA DE PRÓXIMA REUNIÓN: 11 marzo 2024 14.00 hs

# PRÓXIMAS REUNIONES

* Lunes 19/02/204 13:00 hs Internet Movil (presencial) para conversar acerca de las “definiciones de proyectos de movilidad”
* Miércoles 21/02/2024 15:30 SGIXPs y COM.ISPs SE VA A ARMAR UN GRUPO DE TRABAJO PARA LA LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA LA CARGA DE CACHÉS, ESTÁN INVITADOS A PARTICIPAR
* Jueves 22/02/2024 15:00 hs HUB de Contenidos
* Jueves 29/02/2024 11:00 hs CÁMARA ARGENTINA DE IOT

Ver la agenda de reuniones del Calendario de CABASE en [www.cabase.org.ar/socios/](http://www.cabase.org.ar/socios/)

-----------------------------------