ACTA DE LA REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN GENERAL DE IXPS CABSE  4 DE ABRIL DE 2018

Presentes:

1.        ?                     MAURICIO APES ( completar)

2.        ?                     G. CORTÉS ( completar)

3.        ?                     FH ( completar)

4.        BYTE SOLUTION SA     EMANUEL FONDEVILA

5.        CABASE      SILVANA LANDOLFO

6.        CABASE      ERNESTO GOLOMB

7.        CABASE      PABLO FRITZ

8.        CABASE      WALTER TOURN

9.        CABASE      HERNÁN MOGUILEVSKY

10.      CABASE      ANDRÉS PUGAWKO

11.      CABASE      MARTÍN RODRÍGUEZ

12.      Coop. Calf                       Fernando Halac

13.      Coop. Colonia Caroya                     Juan Carlos Marquez

14.      COOVILROS                     EMILIANO TORAZZA

15.      Coovilros                         Gustavo Golubenko

16.      Cortuc SA                        Corter Gabriel

17.      Datco          Walter Ferreiro

18.      Funescoop                      Marcos Pighin

19.      Infracom   Daniel Digirolamlamo

20.      Internet Services S.A.                    Ing. José Luis Gaspoz

21.      INTERRET VILLA ANGELA                MARIO PREMIANI

22.      Llamada IP                      Nacho Ribeiro

23.      QUASAR     ANDRÉS RAHN

24.      Resesech SRL                Lic. Darío Fernández

25.      Surporaire SA               Ignacio Galé

26.      UTN Mendoza               Roberto Moyano

27.      Villeneuve Group SA                      Javier Molina

a)            SOLICITUD NIC AR. ESTUDIO GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE IPV6 EN ARGENTINA. Andrés Pugawko y Hernán Moguilevsky estarán respondiendo datos generales a fin de colaborar con  NIC ARGENTINA, cuya consulta realizó Mariela Rocha.

b)            RANKING  INFORME HERNÁN SEOANE.

Hernán Seoane hizo especial hincapié en que los IXPS que han sobrepasado los 4GB requieren contar con redundancia y que se estará trabajando en ello en las reuniones de cada IXP respectivo.

Asimismo, informó que a partir de ahora se comenzará a medir la CALIDAD de cada IXP con regularidad. Con el objetivo de poder tener cuantificada la misma y realizar mejoras en lo posible.

1.       BUE

2.       NQN 23,7

3.       COR 23

4.       MZA 21.8

5.       LPL 11

6.       ROS10

7.       DLC 9.7

8.       MDQ 7

9.       PER 6

10.    POS 5

11.    PMY 4.7

12.    NGB 4

13.    SFE 4

14.    BHB 4

15.    SZP 3

16.    JUN 3

17.    RES 2

18.    UAQ 1

19.    BRC  1

20.    SLU  850 mg

21.    OGB 700

22.    JJY 667

23.    VDM 137

24.    SLT 100

25.    TDL -

26.    TUC -

c)            STATUS CDNS. INFORME HERNÁN SEOANE.

- Los presentes consultaron acerca de los comportamientos de cachés de NETFLIX y FACEBOOK.

- Hernán Seoane comentó que está teniendo una reunión con los jefes americanos de quienes designan los cachés para IXPS en NETFLIX, ya que hace desde el mes de septiembre 2017, la empresa anunció que, ante un problema en otro país, estuvieron adecuando los equipos para subsanar este tipo de contingencia.  Se están evaluando alternativas.

Por otra parte, resaltó que NETFLIX se queja a CABASE respecto a que sus miembros cargan los cachés que ponen en “casa del cliente” ( ISPs , Cooperativas, Carriers) sin utilizar el POP que instalaron en el RUTEO CENTRAL DE CABASE , siendo miembros de un IXP y socios de la entidad.

Hubo miembros que comentaron que tenían problemas a fin de que prefieran la carga de cachés en general por dentro de la red.

Cualquiera de estos dos problemas , voluntarios o involuntarios, generan que la CDN no nos tenga como prioridad a la hora de asignar cachés en nuevos lugares.

- FACEBOOK informó que , hasta tanto no estén instalados y operativos los 7 cachés enviados, no enviarán cachés para otros IXPS, por lo cual se solicita a los que ya fueron beneficiados, concluyan las tareas al 1 de mayo.  ( ROS, POS, COR, MZA, PMY, BHB, NQN )

La tasa de eficiencia, de acuerdo a las mediciones realizadas sería de 1 -5.

-  GOOGLE: está enviando los cachés con tecnología mejorada para los próximos IXPS. Se encuentran pedidos para los IXPS:  SAN JUAN y RESISTENCIA

- En el caso de CLOUDFARE , si bien se firmó un acuerdo de confidencialidad, podemos comentar que se evalúa la posibilidad de solicitar que se sumen a NQN Y  MZA.

- Asimismo, se está evaluando que AKAMAI coloque cachés locales en los IXPS con más tráfico.

- Hernán Seoane informó que  están avanzando con Amazon, Microsoft, Twitch y otras cdns para que se sumen a colocar pops y cachés en la RED NACIONAL DE IXPS CABASE.

d)            IXPS EN CURSO Y NUEVOS PROYECTOS IXPS 2018 . Ernesto Golomb comentó que están trabajando para abrir  nuevos IXPS antes de fin de año:

1.       RÍO CUARTO

2.       RÍO GALLEGOS

3.       COMODORO RIVADAVIA

4.       USUAHIA

5.       VENADO TUERTO

6.       LA QUIACA

7.       CORRIENTES

8.       CONCEPCIÓN

9.       CHACO Nº3

10.    SANTA ROSA

11.    PARANÁ

Entre otros.

e)            REPASO DE MODELO DE CONTRATACIONES/LICITACIONES PARA IXPS: en la próxima reunión se aprobará o mejorará el siguiente esquema para contrataciones/ licitaciones:

LICITACIÓN SOBRE CERRADO:

1-       DEFINIR OBJETO DE LA LICITACIÓN

2-       DEFINIR QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN LA MISMA

3-       DEFINIR FECHA, HORA Y LUGAR DE ENTREGA DE SOBRE CERRADOS, AL INICIO DE LA REUNIÓN CORRESPONDIENTE.

4-       DEJAR PUNTOS 1, 2 Y 3 REGISTRADOS EN EL ACTA DE REUNIÓN CORRESPONDIENTE DONDE SE APRUEBE.

5-       APERTURA DE SOBRES EN LA REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EN CUESTIÓN PRESENTE

6-       DEFINICIÓN DE LA MEJOR OFERTA

7-       REGISTTRO EN ACTA DE REUNIÓN CORRESPONDIENTE.

.

f)             INGENIERÍA . INFORME ANDRÉS PUGAWKO:   IMPLEMENTACIÓN DE  FORCE TEN: Desde fin de año, se implementó este tipo de equipamiento en Córdoba, Bahía Blanca y Mendoza y se están terminando de realizar las adecuaciones en Neuquén.

g)            IMPLEMENTACIÓN DE MEDICIONES SLA.  PRESENTACIÓN MARTÍN RODRÍGUEZ  mostró a los presentes el SISTEMA DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO al que tienen acceso los COORDINADORES TÉCNICOS de cada una de las mesas. Hernán Seoane enfatizó que , en base a estos datos, medibles y visibles, cada IXP debiera todos los meses repasar el status de calidad de servicio, con el fin de : programar mejoras, conversar con su carrier y tener las herramientas para comprobar que , efectivamente, la calidad con la que están trabajando es la convenida.

h)            ENCUENTRO DE TÉCNICOS MENDOZA 19 Y 20 DE ABRIL 2018. INFORME ANDRÉS PUGAWKO

Andrés Pugawko comentó algunos aspectos de programa ( adjuntamos con Anexo I)  e invitó a los presentes a participar presencialmente o por streaming.

I)             FECHAS DE PRÓXIMAS REUNIONES. SILVANA LANDOLFO. CALENDARIO ON LINE. 27  DE JUNIO 13.30 HS

j)            EXCEL equipamiento IXPS CABASE. Presentaciones :  Marzo , Junio, Septiembre  de cada año. SILVANA LANDOLFO . Se solicita a los COORDINADORES TÉCNICOS, hacer llegar actualizados sus planillas Excel de equipamiento al 30 de marzo . Se definió que a partir de ahora se solicitará la misma tres veces al año 30/3, 30/6 y 30/9

k)             IMPLEMENTACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA. Silvana Landolfo informó que, como comentara Graciela Sanchez, a partir de Abril se implementó como ÚNICO MEDIO DE ENVÍO DE FACTURACIÓN tanto de asociación como de IXPS, la factura electrónica. La misma les llega a la casilla de correo que han validado los asociados y miembros de los IXPS. Durante el mes en curso, la factura, por error de quien implementó el sistema, no muestra el campo de cantidad de puntos nap, pero lo incorporará a partir del mes próximo.

L) Por otra parte, a pedido de Graciela Sanchez  informa que , a partir del mes de MAYO, debido a que haya varios COORDINADORES TÉCNICOS que no envían los datos de puntos NAP a facturar en su IXP  el día 30 de cada mes, demorando la facturación de la liquidación , facturación y cobranza,  se procederá a facturar con los datos del mes anterior. Dado que esto podría perjudicar a los miembros de los IXPS donde hubo cambios, solicitamos a cada una de las mesas IXPS que: A) soliciten a su COORDINADOR TÉCNICO el envío de planilla de puntos al 30 de cada mes y B) que designen a un miembro de la mesa para que controle las liquidaciones junto con el área administrativa de CABASE.

ANEXO I IX Jornada Técnica CABASE – ArNOG  19 y 20 de Abril - UTN, J. Rodriguez 273, Mendoza.

JUEVES 19 DE ABRIL

Hora Inicio Hora Fin Actividad Panelistas

8:00 9:00 Acreditaciones

9:00 9:30 Ceremonia de Apertura Hernan Seoane - Gerente General CABASE

9:30 10:30 Introduccion al nuevo IXP de Telefonia de Cabase Ignacio Ribeiro - LlamadaIP

Como brindar Telefonia IP usando el SoftSwitch de Cabase

10:30 11:00 Herramientas de Peering Hernan Moguilevsky - CABASE

Como identificar problemas de ruteo utilizando herramientas de libre acceso

11:00 11:30 COFFE BREAK

11:30 12:00 Tecnicas de Trabajo para Torres de Telecomunicaciones Flavio Chiapetta - FTEC

12:00 13:00 Analisis de Vulnerabilidades en la Red de Cabase Nicolas Macia - CESPI

13:00 14:00 ESPACIO LIBRE PARA ALMUERZO / LUNCH

14:00 15:00 Charla Tecnica Ingenieria de Cabase Andres Pugawko - Pablo Fritz - CABASE

Status Implenentacion FNAs , Redundancia en IXPs

15:00 15:30 Caso de Exito Antena Delta Santiago Borca - Antena Delta

15:30  A  23 HS EVENTO SOCIAL - ACTIVIDADES DE INTEGRACION

VIERNES 20 DE ABRIL

Hora Inicio Hora Fin Actividad Panelistas

9:00 9:30 Presentacion NEBULA Gabriel Cocitorto - Comunitel

9:30 10:00 NIC AR a confirmar - NIC

Resolver Publico, DNSSEC.

10:00 11:00 Funcionamiento y Ventajas de las Redes de Contenido Anggie Bricenio - Internexa

Sabias como funcionan Google / Facebook / Netflix ?

11:00 11:30 COFFE BREAK

11:30 12:00 OTT / Implementando Hot-Spot Publicos Ariel Torres - Pontis

a confirmar

12:00 13:00 Despliegue de IPv6 Cristian Pérez Monte - UTN

13:00 14:00 ESPACIO LIBRE PARA ALMUERZO / LUNCH

14:00 15:00 Evitando Fraudes en Redes DOCSIS Fernando Ochoa - Cablevision

15:00 16:00 Introduccion a Docker Pablo Fredrikson - SysArmy

16:00 16:30 Proyecto Save de Peaches Ana Diedrichs - Gustavo Mercado - UTN MZA

Uso de IoT para la predicción de heladas en la provincia de Mendoza

16:30 17:00 Que es CREA? Pablo Corradi - CREA

17:00 17:15 CIERRE DE JORNADA